|  | Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo |
| --- | --- |
|  | Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613 |
|  | C.F. 95190900167 |
|  | e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it http://www.atobergamo.it/ |

Definizione degli obiettivi di performance organizzativa dell’Ufficio d’Ambito anno 2017

| Numero | Descrizione dell’obiettivo | Soggetto/i responsabili | Indicatore di risultato | Risultato atteso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Applicazione della nuova tariffa Nel corso dell’anno 2017 verrà valutata l’applicazione della nuova tariffa e inseriti i dati di bilancio consuntivo di Uniacque spa per gli anni 2015 e 2016 nel modello informatico del metodo tariffario MTI-2 dell’AEEGSI. | Polini Norma Guaglianone Debora | -inserimento dati anno 2015 -inserimento dati anno 2016 | -30/06/2017 -31/12/2017 |
| 2 | Aggiornamento degli agglomerati Predisposizione dell’aggiornamento territoriale degli agglomerati. | Peretto Stefania | -bozza relazione -relazione finale approvata in CDA | -30/11/2017 -31/12/2017 |
| 3 | Aggiornamento stato delle aggregazioni Si procederà all’analisi delle aggregazioni delle società e dei comuni ancora esterni al perimetro di Uniacque spa. | Polini Norma | Approvazione in CDA dello stato di fatto | 31/12/2017 |
| 4 | Convenzione di Gestione L’Ufficio d’Ambito deve attivare il controllo del gestore in applicazione alla Convenzione e al Disciplinare Tecnico. Per procedere in tal senso verrà predisposta una tabella riassuntiva con tutte le scadenze in capo ad Uniacque spa, per poter correttamente procedere ad effettuare il monitoraggio e il controllo del gestore. Verifica periodica delle scadenze della Convenzione. | Guaglianone Debora | -predisposizione della tabella -monitoraggio semestrale giugno -monitoraggio semestrale dicembre | -30/04/2017 -30/06/2017 -31/12/2017 |
| 5 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia. | Fenili Roberto | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di attesa | -90 giorni emissione del parere - 31/12/2017 conclusione del monitoraggio relativo al 100% delle pratiche chiuse nel 2017 |
| 6 | Monitoraggio ADPQ | Fenili Roberto | -monitoraggio bimestrale | Rispetto dei tempi |
| 7 | Attività di controllo degli scarichi dei reflui in rete fognaria delle aziende private con il supporto di ARPA. | Peretto Stefania | -monitoraggio della convenzione con ARPA | 31/12/2017 |
| 8 | Approvazione dei progetti degli interventi. Nel corso dell’anno 2017 verrà continuata l’attività di monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi inclusi nel piano d’ambito. Tale rendicontazione verrà sottoposta ad approvazione del CDA dell’Ufficio d’Ambito. | Formentin Luca | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di approvazione -monitoraggio approvazione progetti | - 90 giorni approvazione progetto - 31/12/2017 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2017 -31/12/2017 |
| 9 | Comunicazione Nel 2017, proseguirà la predisposizione di documenti informativi sempre più diffusi e puntuali e verrà aggiornato il sito internet specifico per l’Ufficio , al fine di garantire agli utenti una corretta informazione sulle attività dell’Ufficio e sulle competenze dei vari interlocutori (gestore, utenti, autorità, enti locali). | Borleri Chiara | Attività continuativa | 31/12/2017 |
| 10 | Bilancio buget e di esercizio | Borleri Chiara | Report semestrale | -30/06/2017 -31/12/2017 |
| 11 | Nuova Sede | Polini Norma Luca Formentin | Rispetto delle scadenze indicate dal progetto 31/12/2017 | 31/12/2017 |

Rendicontazione degli obiettivi di performance organizzativa dell’Ufficio d’Ambito anno 2017

| Numero | Descrizione dell’obiettivo | Soggetto/i responsabili | Indicatore di risultato | Risultato atteso | Risultato raggiunto | Valutazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Applicazione della nuova tariffa Nel corso dell’anno 2017 verrà valutata l’applicazione della nuova tariffa e inseriti i dati di bilancio consuntivo di Uniacque spa per gli anni 2015 e 2016 nel modello informatico del metodo tariffario MTI-2 dell’AEEGSI. | Polini Norma Guaglianone Debora | -inserimento dati anno 2015 -inserimento dati anno 2016 | -30/06/2017 -31/12/2017 | Si 80% | Obiettivo raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 2 | Aggiornamento degli agglomerati Predisposizione dell’aggiornamento territoriale degli agglomerati. | Peretto Stefania | -bozza relazione -relazione finale approvata in CDA | -30/11/2017 -31/12/2017 | Si 70% | Obiettivo raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 3 | Aggiornamento stato delle aggregazioni Si procederà all’analisi delle aggregazioni delle società e dei comuni ancora esterni al perimetro di Uniacque spa. | Polini Norma | Approvazione in CDA dello stato di fatto | 31/12/2017 | 90% | Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 4 | Convenzione di Gestione L’Ufficio d’Ambito deve attivare il controllo del gestore in applicazione alla Convenzione e al Disciplinare Tecnico. Per procedere in tal senso verrà predisposta una tabella riassuntiva con tutte le scadenze in capo ad Uniacque spa, per poter correttamente procedere ad effettuare il monitoraggio e il controllo del gestore. Verifica periodica delle scadenze della Convenzione. | Guaglianone Debora | -predisposizione della tabella -monitoraggio semestrale giugno -monitoraggio semestrale dicembre | -30/04/2017 -30/06/2017 -31/12/2017 | Si si 70% | Obiettivo raggiunto Obiettivo Raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 5 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia. | Fenili Roberto | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di attesa | -90 giorni emissione del parere - 31/12/2017 conclusione del monitoraggio relativo al 100% delle pratiche chiuse nel 2017 | 80% Si | Obiettivo Parzialmente Raggiunto Obiettivo raggiunto |
| 6 | Monitoraggio ADPQ | Fenili Roberto | -monitoraggio bimestrale | Rispetto dei tempi | si | Obiettivo Raggiunto |
| 7 | Attività di controllo degli scarichi dei reflui in rete fognaria delle aziende private con il supporto di ARPA. | Peretto Stefania | -monitoraggio della convenzione con ARPA | 31/12/2017 | si | Obiettivo Raggiunto |
| 8 | Approvazione dei progetti degli interventi. Nel corso dell’anno 2017 verrà continuata l’attività di monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi inclusi nel piano d’ambito. Tale rendicontazione verrà sottoposta ad approvazione del CDA dell’Ufficio d’Ambito. | Formentin Luca | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di approvazione -monitoraggio approvazione progetti | - 90 giorni approvazione progetto - 31/12/2017 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2017 -31/12/2017 | Si Si si | Obiettivo Raggiunto Obiettivo Raggiunto Obiettivo Raggiunto |
| 9 | Comunicazione Nel 2017, proseguirà la predisposizione di documenti informativi sempre più diffusi e puntuali e verrà aggiornato il sito internet specifico per l’Ufficio , al fine di garantire agli utenti una corretta informazione sulle attività dell’Ufficio e sulle competenze dei vari interlocutori (gestore, utenti, autorità, enti locali). | Borleri Chiara | Attività continuativa | 31/12/2017 | Effettuata correttamente | Obiettivo Raggiunto |
| 10 | Bilancio buget e di esercizio | Borleri Chiara | Report semestrale | -30/06/2017 -31/12/2017 | Si 70% | Obiettivo Raggiunto Obiettivo parzialmente Raggiunto |
| 11 | Nuova Sede | Polini Norma Luca Formentin | Rispetto delle scadenze indicate dal progetto 31/12/2017 | 31/12/2017 | 90% | Obiettivo parzialmente Raggiunto |