|  | - Ufficio d’Ambito di Bergamo |
| --- | --- |
|  | azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167 Tel. 035-211419 Fax 035-4179613 |
|  | e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it http://www.atobergamo.it/ |

Definizione degli obiettivi di performance organizzativa dell’Ufficio d’Ambito anno 2018

| Numero | Descrizione dell’obiettivo | Soggetto/i responsabili | Indicatore di risultato | Risultato atteso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Approvazione della nuova tariffa anni 2018-2019 Nel corso dell’anno 2018 verrà definita la tariffa per il biennio 2018 2019 con il modello informatico del metodo tariffario MTI-2 dell’ARERA per Uniacque e Cogeide. | Polini Norma Guaglianone Debora | -inserimento dati anno 2016 -2017 -approvazione tariffa | -30/04/2018 -30/07/2018 |
| 2 | Aggiornamento degli corrispettivi e tariffa industriale Definizione dei nuovi corrispettivi e della tariffa per gli industriali per Uniacque e Cogeide | Polini Norma Guaglianone Debora | -inserimento dati anno 2016 -2017 -approvazione corrispettivi e tariffa industriale | -30/05/2018 -31/08/2018 |
| 3 | Aggiornamento stato delle aggregazioni e predisposizione accordo con Cogeide Si procederà all’analisi delle aggregazioni delle società e dei comuni ancora esterni al perimetro di Uniacque spa e alla predisposizione dell’accordo con Cogeide. | Polini Norma | -approvazione in CDA dello stato di fatto -approvazione accordo con Cogeide | -31/12/2018 -30/06/2018 |
| 4 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia. | Fenili Roberto | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di attesa | -90 giorni emissione del parere - 31/12/2018 riduzioni tempi per rilascio atti di parere di 15 gg |
| 5 | Monitoraggio ADPQ | Fenili Roberto | -monitoraggio bimestrale | Rispetto dei tempi |
| 6 | Revisione del Piano d’Ambito con aggiornamento agglomerati e Piano degli Interventi per Uniacque e Cogeide | Peretto Stefania | -approvazione in CDA della revisione del Piano d’Ambito | - prima Fase 31/08/2018(cap 5-6-7-8) -fase finale (cap 1-2-3-4 e 9) 31/12/2018 |
| 7 | Attività di controllo degli scarichi dei reflui in rete fognaria delle aziende private con il supporto di UNIACQUE. | Peretto Stefania | -esecuzioni controlli e monitoraggio della convenzione con Uniacque Spa | 31/12/2018 |
| 8 | Approvazione dei progetti degli interventi. Nel corso dell’anno 2018 verrà continuata l’attività di monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi inclusi nel piano d’ambito. Tale rendicontazione verrà sottoposta ad approvazione del CDA dell’Ufficio d’Ambito. | Formentin Luca | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di approvazione -monitoraggio approvazione progetti | - 90 giorni approvazione progetto - riduzione tempi per approvazione progetti di 15 gg - 31/12/2018 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2018 |
| 9 | Sistemazione interna Uffici Via Moretti e utenze | Formentin Luca | -attività di chiusura dei lavori e degli allacci | -30/05/2018 |
| 10 | Comunicazione Nel 2018, proseguirà la predisposizione di documenti informativi sempre più diffusi e puntuali e verrà aggiornato il sito internet specifico per l’Ufficio , al fine di garantire agli utenti una corretta informazione sulle attività dell’Ufficio e sulle competenze dei vari interlocutori (gestore, utenti, autorità, enti locali). | Borleri Chiara | Attività continuativa | 31/12/2018 |
| 11 | Bilancio budget e di esercizio con determine per acquisto beni e tracciamento fatture | Borleri Chiara | Report semestrale | -30/06/2018 -31/12/2018 |

Rendicontazione degli obiettivi di performance organizzativa dell’Ufficio d’Ambito anno 2018

| Numero | Descrizione dell’obiettivo | Soggetto/i responsabili | Indicatore di risultato | Risultato atteso | Risultato raggiunto | Valutazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Approvazione della nuova tariffa anni 2018-2019 Nel corso dell’anno 2018 verrà definita la tariffa per il biennio 2018 2019 con il modello informatico del metodo tariffario MTI-2 dell’ARERA per Uniacque e Cogeide. | Polini Norma Guaglianone Debora | -inserimento dati anno 2016 -2017 -approvazione tariffa | -30/04/2018 -30/07/2018 | Si 80% | Obiettivo raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 2 | Aggiornamento degli corrispettivi e tariffa industriale Definizione dei nuovi corrispettivi e della tariffa per gli industriali per Uniacque e Cogeide | Polini Norma Guaglianone Debora | -inserimento dati anno 2016 -2017 -approvazione corrispettivi e tariffa industriale | -30/05/2018 -31/08/2018 | Si 80% | Obiettivo raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 3 | Aggiornamento stato delle aggregazioni e predisposizione accordo con Cogeide Si procederà all’analisi delle aggregazioni delle società e dei comuni ancora esterni al perimetro di Uniacque spa e alla predisposizione dell’accordo con Cogeide. | Polini Norma | -approvazione in CDA dello stato di fatto -approvazione accordo con Cogeide | -31/12/2018 -30/06/2018 | 90% 70% | Obiettivo parzialmente raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 4 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia. | Fenili Roberto | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di attesa | -90 giorni emissione del parere - 31/12/2018 riduzioni tempi per rilascio atti di parere di 15 gg | 80% 100% | Obiettivo parzialmente raggiunto Obiettivo raggiunto |
| 5 | Monitoraggio ADPQ | Fenili Roberto | -monitoraggio bimestrale | Rispetto dei tempi | 100% | Obiettivo raggiunto |
| 6 | Revisione del Piano d’Ambito con aggiornamento agglomerati e Piano degli Interventi per Uniacque e Cogeide | Peretto Stefania | -approvazione in CDA della revisione del Piano d’Ambito | - prima Fase 31/08/2018(cap 5-6-7-8) -fase finale (cap 1-2-3-4 e 9) 31/12/2018 | 90% 70% | Obiettivo parzialmente raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 7 | Attività di controllo degli scarichi dei reflui in rete fognaria delle aziende private con il supporto di UNIACQUE. | Peretto Stefania | -esecuzioni controlli e monitoraggio della convenzione con Uniacque spa | 31/12/2018 | 100% | Obiettivo raggiunto |
| 8 | Approvazione dei progetti degli interventi. Nel corso dell’anno 2018 verrà continuata l’attività di monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi inclusi nel piano d’ambito. Tale rendicontazione verrà sottoposta ad approvazione del CDA dell’Ufficio d’Ambito. | Formentin Luca | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di approvazione -monitoraggio approvazione progetti | - 90 giorni approvazione progetto - riduzione tempi per approvazione progetti di 15 gg - 31/12/2018 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2018 | 90% 90% 90% | Obiettivo parzialmente raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 9 | Sistemazione interna Uffici Via Moretti e utenze | Formentin Luca | -attività di chiusura dei lavori e degli allacci | -30/05/2018 | 100% | Obiettivo raggiunto |
| 10 | Comunicazione Nel 2018, proseguirà la predisposizione di documenti informativi sempre più diffusi e puntuali e verrà aggiornato il sito internet specifico per l’Ufficio , al fine di garantire agli utenti una corretta informazione sulle attività dell’Ufficio e sulle competenze dei vari interlocutori (gestore, utenti, autorità, enti locali). | Borleri Chiara | Attività continuativa | 31/12/2018 | Effettuata correttamente | Obiettivo raggiunto |
| 11 | Bilancio budget e di esercizio con determine per acquisto beni e tracciamento fatture | Borleri Chiara | Report semestrale | -30/06/2018 -31/12/2018 | Si 70% | Obiettivo Raggiunto Obiettivo parzialmente Raggiunto |